***SPRINT N”2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tareas | Descripcion | Tipo | Tiempo |
| Vista de resultados de las publicaciones. | Mostrar tanto los libros, tutoriales, cursos y artículos con sus respectivos enlaces de descripción en la página principal. | Consulta a la base de datos. | 1 día. |
| Comentarios. | Mostrar el respectivo formulario para el registro de comentarios. | Implementación. | 2 Días. |
| Contenido de Comentarios. | Se podrá visualizar todos los comentarios con sus respectivas publicaciones para las cuales se comento. | Consulta a la base de datos. | 2 Días. |
| Busqueda de Contenidos. | Tanto el usuario registrado como usuario autenticado podrán buscar contenidos específicos. | Consulta a la base de datos. | 2 Días. |
| Moderacion de comentarios. | El sistema encuentre ofensivas algunas palabras, este se ejecutara por el administrador debido a la carga de proceso que esto requiere. | Consulta a la base de datos y su respectiva moderacion. | 2 Días. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |